
附件
《青岛市深基坑安全监管系统》信用考核标准

	建 设 单 位

	序号
	不良行为描述
	考核标准 
	考核形式
	考核参照依据
	考核分值

	1
	深基坑工程开工前未及时在青岛市深基坑安全监管系统中创建工程；创建工程信息有明显错误，导致后续工作开展出现重大失误的。
	以上行为，每发现1次进行扣分处理
	人工录入系统
	青岛市《建设（开发）单位信用考核标准（2020版）》-不良行为第56条
	10分

	2
	深基坑开挖前，未按时上传专家评审后的深基坑设计图纸、施工方案、监测方案、专家评审意见、周边环境（含管线）调查报告；地下结构施工前未按时上传深基坑验收和交接单；深基坑超期使用前，未按要求组织专家回访并上传专家意见的。
	以上行为，每发现1次进行扣分处理
	人工录入系统
	青岛市《建设（开发）单位信用考核标准（2020版）》-不良行为第56条
	10分

	3
	橙色警情发生后，不按时电话通知监督人员；未在系统中按时响应警情；未按要求及时到达现场签到并处置警情的。
	以上行为，系统每累计记录3次进行扣分处理
	系统自动生成
	青岛市《建设（开发）单位信用考核标准（2020版）》-不良行为第91条
	5分

	4
	红色警情发生后，不按时电话通知监督人员；未在系统中按时响应警情；未按要求及时到达现场签到并处置警情的。
	以上行为，系统每记录1次进行扣分处理
	系统自动生成
	青岛市《建设（开发）单位信用考核标准（2020版）》-不良行为第91条
	5分

	5
	警情处置结束后，基坑工程经专家评估符合安全要求，未及时在系统中消除警情的。
	以上行为，每发现1次进行扣分处理
	人工录入系统
	青岛市《建设（开发）单位信用考核标准（2020版）》-不良行为第91条
	5分


	设 计 单 位

	序号
	不良行为描述
	考核标准
	考核形式
	考核参照依据
	考核分值

	1
	建设单位在系统中创建项目信息后，未按时设置监测报警指标的；警情处置完成后，未在系统中及时重设报警指标的。
	以上行为，系统每记录1次进行扣分处理
	系统自动生成
	《青岛市住房和城乡建设局勘察设计单位和从业人员信用考核管理办法》附件1：《勘察单位信用考核标准》二（五）2条款
	3分

	2
	橙色警情发生后，未在系统中按时响应警情；未按要求及时到达现场签到并处置警情的。
	以上行为，系统每累计记录3次进行扣分处理
	系统自动生成
	《青岛市住房和城乡建设局勘察设计单位和从业人员信用考核管理办法》附件1：《勘察单位信用考核标准》二（五）2条款
	3分

	3
	红色警情发生后，未在系统中按时响应警情；未按要求及时到达现场签到并处置警情的。
	以上行为，系统每记录1次进行扣分处理
	系统自动生成
	《青岛市住房和城乡建设局勘察设计单位和从业人员信用考核管理办法》附件1：《勘察单位信用考核标准》二（五）2条款
	3分

	注：信用考核累计上限为18分。


	监 测 单 位

	序号
	不良行为描述
	考核标准
	考核形式
	考核参照依据
	考核分值

	1
	未如实设置监测频率的；未按要求上传基坑监测平面布置图（DWG格式）的。
	以上行为，每发现1次进行扣分处理
	人工录入系统
	《青岛市住房和城乡建设局勘察设计单位和从业人员信用考核管理办法》附件1：《勘察单位信用考核标准》二（五）1条款
	3分

	2
	未按监测频率要求进行监测的；未按时上传监测数据报表的；未在现场实时上传监测工作照片的。
	以上行为，系统每记录1次进行扣分处理
	系统自动生成
	《青岛市住房和城乡建设局勘察设计单位和从业人员信用考核管理办法》附件1：《勘察单位信用考核标准》二（五）1条款
	3分

	3
	橙色警情发生后，不按时电话通知建设单位；未在系统中按时响应警情；未按要求及时到达现场签到并处置警情的。
	以上行为，系统每累计记录3次进行扣分处理
	系统自动生成
	《青岛市住房和城乡建设局勘察设计单位和从业人员信用考核管理办法》附件1：《勘察单位信用考核标准》二（五）2条款
	3分

	4
	红色警情发生后，不按时电话通知建设单位；未在系统中按时响应警情；未按要求及时到达现场签到并处置警情的。
	以上行为，系统每记录1次进行扣分处理
	系统自动生成
	《青岛市住房和城乡建设局勘察设计单位和从业人员信用考核管理办法》附件1：《勘察单位信用考核标准》二（五）2条款
	3分

	注：信用考核累计上限为18分。


	施 工 单 位

	序号
	不良行为描述
	考核标准
	考核形式
	考核参照依据
	考核分值

	1
	深基坑施工中，未按要求每周在系统中上传施工工况信息的。
	以上行为，系统每累计记录3次进行扣分处理
	系统自动生成
	青岛市《施工企业信用考核标准（2020版）》-不良行为第149条
	2分

	2
	橙色警情发生后，未在系统中按时响应警情；未按要求及时到达现场签到并处置警情的。
	以上行为，系统每累计记录3次进行扣分处理
	系统自动生成
	青岛市《施工企业信用考核标准（2020版）》-不良行为第119条
	3分

	3
	红色警情发生后，未在系统中按时响应警情；未按要求及时到达现场签到并处置警情的。
	以上行为，系统每记录1次进行扣分处理
	系统自动生成
	青岛市《施工企业信用考核标准（2020版）》-不良行为第119条
	3分


	监 理 单 位

	序号
	不良行为描述
	考核标准
	考核形式
	考核参照依据
	考核分值

	1
	未在系统中按时上传基坑开挖条件验收信息的；未在系统中按时上传周检信息的。
	以上行为，系统每累计记录3次进行扣分处理
	系统自动生成
	青岛市《监理企业信用考核标准（2020版）》-不良行为第100条
	3分

	2
	橙色警情发生后，未在系统中按时响应警情；未按要求及时到达现场签到并处置警情的。
	以上行为，系统每累计记录3次进行扣分处理
	系统自动生成
	青岛市《监理企业信用考核标准（2020版）》-不良行为第100条
	3分

	3
	红色警情发生后，未在系统中按时响应警情；未按要求及时到达现场签到并处置警情的。
	以上行为，系统每记录1次进行扣分处理
	系统自动生成
	青岛市《监理企业信用考核标准（2020版）》-不良行为第100条
	2分




