一、实施节能保暖工程 640 万平方米以上；改造城镇老旧小区 400 个以上，积极引导居民参与，共同推进加装电梯、户内下水管道改造等工作。（责任单位：市住房城乡建设局）

完成情况：实施节能保暖工程 671.71 万平方米，完成年度计划的 105%；老旧小区改造项目完工 473 个，完成年度计划的118%，同步加装电梯 163 部，改造户内下水管道 553 户。惠及居民 13.8 万余户，改造面积、户数历年来最多，连续两年居全省第一。

二、实施城市未贯通道路打通 30 条以上，通车 20 条以上；开工建设立体人行过街通道设施 6 处，推动续建完工 4 处；优化调整公交线路 70 条；全面摸排市政道路等重点区域排水窨井，安装防坠落设施 20 万个以上。（责任单位：市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务管理局）

完成情况：开工未贯通道路 32 条,完成年度计划的 107%；通车 24 条，

完成年度计划的 120%；开工建设立体人行过街通道设施 7 处，续建完工 4 处；优化调整公交线路 75 条, 完成年度计划的 107%，市民出行更顺畅；安装防坠落设施 34.5万余套，完成年度计划的 172%，织牢市民“脚下安全网”。

三、加快公共停车场建设，新增停车泊位 2 万个以上；推动建设电动汽车充电桩 1.2 万个以上。（责任单位：市住房城乡建设局、市发展改革委）

完成情况：新增停车泊位 2.5 万个，完成年度计划的 125%，新增泊位数

量连续 4 年居全省第一；新 增 电 动 汽 车 充 电 桩19361 个，完成年度计划的161.3%，市民停车难、充电难问题持续缓解。

四、实施市区供热燃煤锅炉“煤改气”7 台，完成农村地区清洁取暖改造10万户。（责任单位：市住房城乡建设局）

完成情况：市区7台供热燃煤锅炉“煤改气”全部完工，基本实现东岸城区无煤化供热；实施7个区市农村地区清洁取暖改造20.01万户，完成年度计划的 200.1%，有力助推绿色低碳生活。